PHASE 3 — GESTION AGILE SCRUM

1. Product Vision

2. Product Roadmap

3. Product Backlog

4. Sprint Planning

5. Sprint Backlog

6. Daily Scrum

7. Sprint Review

8. Sprint Retrospective

9. Planning / Gantt

# PHASE 3 — GESTION AGILE SCRUM

## 1. Product Vision

### 1.1 Vision du produit

L'objectif du projet est de développer une application Android de gestion scolaire permettant aux établissements scolaires de centraliser leurs informations administratives et pédagogiques dans une solution numérique unique.

L'application permettra aux différents utilisateurs, notamment la direction, les enseignants, les élèves et les parents ou tuteurs, d'accéder aux fonctionnalités correspondant à leurs rôles.

La solution devra faciliter la gestion des élèves, des enseignants, des classes, des matières, des notes, des absences, des paiements, des emplois du temps et des notifications.

### 1.2 Proposition de valeur

L'application vise à réduire les tâches administratives répétitives, améliorer l'accès aux informations scolaires et faciliter le suivi des élèves.

Elle permettra notamment :

- de centraliser les données scolaires ;

- de réduire l'utilisation de documents papier ;

- d'améliorer le suivi des élèves ;

- de faciliter la saisie et la consultation des notes ;

- de faciliter le suivi des absences ;

- d'améliorer le suivi des paiements ;

- de fournir rapidement des informations à la direction ;

- de sécuriser l'accès aux données.

### 1.3 Utilisateurs cibles

Les principaux utilisateurs sont :

- la direction ;

- l'administrateur ;

- les enseignants ;

- les élèves ;

- les parents ou tuteurs.

# 2. Product Roadmap

Le développement du projet sera réalisé progressivement.

| Étape | Objectif | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Étape 1 | Cadrage | Vision et périmètre du projet |
| Étape 2 | Analyse | Besoins et cahier des charges |
| Étape 3 | Modélisation | Diagrammes UML |
| Étape 4 | Base de données | MCD, MLD, MPD et SQL Server |
| Étape 5 | Conception UI/UX | Maquettes Figma |
| Étape 6 | Backend | API ASP.NET Core |
| Étape 7 | Application Android | Interfaces et fonctionnalités |
| Étape 8 | Intégration | Connexion Android/API |
| Étape 9 | Tests | Validation du système |
| Étape 10 | Déploiement | Installation et configuration |
| Étape 11 | Documentation | Manuels et rapport final |

# 3. Product Backlog

Le Product Backlog contient l'ensemble des fonctionnalités prévues pour le produit.

## 3.1 Authentification

US-001

En tant qu'utilisateur, je veux me connecter à l'application afin d'accéder aux fonctionnalités correspondant à mon rôle.

Priorité : Haute

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

## 3.2 Gestion des utilisateurs

US-002

En tant qu'administrateur, je veux créer et gérer les comptes utilisateurs afin de contrôler l'accès au système.

Priorité : Haute

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

## 3.3 Gestion des élèves

US-003

En tant qu'administrateur, je veux enregistrer un élève afin de conserver ses informations scolaires.

Priorité : Haute

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

## 3.4 Gestion des enseignants

US-004

En tant qu'administrateur, je veux gérer les enseignants afin de maintenir les informations du personnel enseignant.

Priorité : Haute

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

## 3.5 Gestion des classes

US-005

En tant qu'administrateur, je veux créer et gérer les classes afin d'organiser les élèves.

Priorité : Haute

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

## 3.6 Gestion des matières

US-006

En tant qu'administrateur, je veux gérer les matières afin de définir les enseignements proposés dans l'établissement.

Priorité : Haute

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

## 3.7 Gestion des notes

US-007

En tant qu'enseignant, je veux saisir les notes de mes élèves afin d'assurer leur évaluation.

Priorité : Haute

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

## 3.8 Consultation des résultats

US-008

En tant qu'élève, je veux consulter mes notes et mes moyennes afin de suivre mes résultats scolaires.

Priorité : Haute

Responsable principal : TCHIMBAKALA Dylan

## 3.9 Gestion des absences

US-009

En tant qu'enseignant, je veux enregistrer les absences afin d'assurer le suivi de la présence des élèves.

Priorité : Haute

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

## 3.10 Gestion des paiements

US-010

En tant qu'administrateur, je veux enregistrer les paiements scolaires afin de suivre la situation financière des élèves.

Priorité : Moyenne

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

## 3.11 Emploi du temps

US-011

En tant qu'élève, je veux consulter mon emploi du temps afin de connaître mes cours.

Priorité : Moyenne

Responsable principal : TCHIMBAKALA Dylan

## 3.12 Notifications

US-012

En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications afin d'être informé des événements importants.

Priorité : Moyenne

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

## 3.13 Statistiques

US-013

En tant qu'administrateur, je veux consulter des statistiques afin de suivre la situation générale de l'établissement.

Priorité : Moyenne

Responsables : MBEMBA Dan Eureka / TCHIMBAKALA Dylan

# 4. Sprint Planning

Le développement sera organisé en plusieurs sprints.

Chaque sprint aura une durée définie par l'équipe et comportera un ensemble de fonctionnalités sélectionnées à partir du Product Backlog.

### Exemple de découpage

Sprint 1 — Fondations du projet

- configuration du projet ;

- architecture ;

- base de données initiale ;

- authentification ;

- structure de l'application Android.

Sprint 2 — Gestion scolaire

- élèves ;

- enseignants ;

- classes ;

- matières.

Sprint 3 — Suivi pédagogique

- notes ;

- moyennes ;

- absences.

Sprint 4 — Administration

- paiements ;

- emplois du temps ;

- notifications.

Sprint 5 — Finalisation

- statistiques ;

- tests ;

- corrections ;

- optimisation ;

- préparation du déploiement.

# 5. Sprint Backlog

Le Sprint Backlog représente les tâches sélectionnées pour un sprint donné.

### Exemple : Sprint 1

| ID | Tâche | Responsable | État |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Créer le projet Android | Dylan | À faire |
| T2 | Configurer Git/GitHub | Dylan | Terminé |
| T3 | Créer la structure backend | MBEMBA | À faire |
| T4 | Créer la base SQL Server | MBEMBA | À faire |
| T5 | Concevoir l'écran de connexion | Dylan | À faire |
| T6 | Concevoir le modèle utilisateur | MBEMBA | À faire |
| T7 | Définir les règles d'authentification | Belle-Rosée / MBEMBA | À faire |

# 6. Daily Scrum

Le Daily Scrum est une courte réunion permettant à l'équipe de suivre quotidiennement l'avancement du sprint.

Chaque membre répondra aux trois questions suivantes :

### 1. Qu'ai-je réalisé depuis le dernier Daily Scrum ?

### 2. Que vais-je réaliser aujourd'hui ?

### 3. Est-ce que je rencontre un obstacle ?

Cette réunion permettra d'identifier rapidement les problèmes et d'éviter les retards.

# 7. Sprint Review

À la fin de chaque sprint, l'équipe présentera les fonctionnalités développées.

La Sprint Review permettra notamment de :

- vérifier les fonctionnalités terminées ;

- présenter le résultat du sprint ;

- recueillir les remarques ;

- identifier les améliorations nécessaires ;

- décider des fonctionnalités à poursuivre.

# 8. Sprint Retrospective

Après chaque Sprint Review, l'équipe réalisera une rétrospective.

Les membres analyseront :

- ce qui s'est bien passé ;

- les difficultés rencontrées ;

- les problèmes de communication ;

- les tâches ayant pris du retard ;

- les améliorations à apporter au prochain sprint.

L'objectif est d'améliorer continuellement la manière de travailler de l'équipe.

# 9. Planning / Gantt

Le planning détaillé du projet sera réalisé avec MS Project.

Il permettra de représenter :

- les différentes phases du projet ;

- les tâches ;

- les responsables ;

- les dates de début et de fin ;

- les dépendances entre les tâches ;

- les jalons ;

- l'avancement du projet.

Le planning sera mis à jour régulièrement afin de suivre l'état réel du projet.